SINKA

Plataforma de Concentración Colaborativa Online

Metodología Scrum + XP

Pre-Juego  •  Juego  •  Post-Juego

David Calleh

ISTS Sudamericano  •  Diseño y Ejecución de Proyectos

2026

# Fase 1: Pre-Juego

El Pre-Juego es la fase de planificación y arquitectura en la que el equipo establece la visión del producto, define los requisitos, construye el Product Backlog priorizado y elabora el plan de Sprints antes de comenzar el desarrollo. Corresponde a la etapa de preparación del marco Scrum clásico de Schwaber (1997).

### Requisitos Funcionales y No Funcionales

Los requisitos funcionales describen las capacidades que SINKA debe proveer; los no funcionales establecen las restricciones de calidad, rendimiento y seguridad bajo las cuales debe operar.

## Requisitos Funcionales

| ID | Módulo | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Identidad | Registro con email+alias y login con credenciales o Google OAuth. | Alta |
| RF-02 | Identidad | Tokens JWT (access 15 min) + refresh token en Redis con renovación transparente. | Alta |
| RF-03 | Matchmaking | Emparejamiento aleatorio en < 5 s mediante Redis Lists (LMOVE atómico). | Alta |
| RF-04 | Matchmaking | Notificación WebSocket a ambos usuarios al completar el match. | Alta |
| RF-05 | Sesiones | Temporizador Pomodoro compartido (25/50/90 min) sincronizado vía WebSocket. | Alta |
| RF-06 | Sesiones | Configuración de 1 a 4 sesiones consecutivas con tiempo total estimado visible. | Media |
| RF-07 | WebRTC | Comunicación A/V peer-to-peer (cámara, mic, pantalla) vía WebRTC + señalización WS. | Alta |
| RF-08 | WebRTC | Mic y chat bloqueados en foco; todos los canales habilitados en descanso. | Alta |
| RF-09 | Gamificación | XP + FocusCoins por sesión completada; multiplicador ×2 con racha activa de ambos. | Alta |
| RF-10 | Gamificación | Racha de días consecutivos activos con indicador visual en navbar. | Media |
| RF-11 | Gamificación | Leaderboard global en tiempo real en /leaderboard. | Media |
| RF-12 | Gamificación | Tienda de cosméticos (fondos, marcos, skins) pagada con FocusCoins. | Media |
| RF-13 | Seguridad | Reporte/bloqueo de compañero: termina sesión activa y excluye del matchmaking. | Alta |
| RF-14 | Sesiones | Confirmación explícita requerida para terminar sesión anticipadamente. | Alta |

## Requisitos No Funcionales

| ID | Categoría | Descripción | Métrica / Umbral |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Rendimiento | Latencia WebSocket < 200ms P95 en red normal. | < 200ms P95 |
| RNF-02 | Costo | Infraestructura 100% en capas gratuitas (Vercel + Railway + Neon + Upstash). | $0.00 USD/mes |
| RNF-03 | Disponibilidad | ≥ 99% uptime mensual con degradación graciosa si WebRTC falla (fallback a chat). | ≥ 99% uptime |
| RNF-04 | Calidad | Cobertura de pruebas unitarias ≥ 80% en capa de servicios. | ≥ 80% cobertura |
| RNF-05 | Seguridad | bcrypt CF=12 para contraseñas; JWT HS256 con expiración de 15 minutos. | bcrypt CF=12 |
| RNF-06 | Privacidad | Audio/vídeo exclusivamente P2P (WebRTC); no pasa por servidores de SINKA. | P2P — sin grabación |
| RNF-07 | Usabilidad | Tiempo de emparejamiento promedio < 30 s en horario pico. | < 30s matchmaking |
| RNF-08 | Mantenibilidad | PEP 8 (Python) + ESLint recommended (TS). py_compile y tsc --noEmit = exit 0. | 0 errores lint/tsc |
| RNF-09 | Escalabilidad | Matchmaking Redis soporta ≤ 500 usuarios simultáneos sin degradación. | 500 usuarios MVP |

### Historias de Usuario

Formato estándar Scrum: "Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]." Cada historia incluye criterios de aceptación, Story Points (Fibonacci) y sprint asignado.

## Identidad y Acceso

| HU | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | SP | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como usuario nuevo, quiero registrarme con email y alias para acceder a la plataforma. | Cuenta creada • JWT generado • Alias único | 3 | S1 |
| HU-02 | Como usuario, quiero iniciar sesión con Google OAuth para no gestionar contraseña. | OAuth completo • Usuario creado si no existe • JWT retornado | 5 | S1 |
| HU-03 | Como usuario, quiero que mi sesión se renueve automáticamente sin re-login. | Refresh en Redis • Renovación transparente • TTL 7 días | 3 | S1 |

## Matchmaking y Sesiones

| HU | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | SP | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-04 | Como usuario, quiero ser emparejado aleatoriamente con alguien disponible. | Cola Redis • Match < 5s • Notificación WS a ambos | 8 | S2 |
| HU-05 | Como usuario, quiero configurar duración y cantidad de sesiones antes de buscar compañero. | Selector 1–4 sesiones • 25/50/90 min • Tiempo total visible | 3 | S2 |
| HU-06 | Como usuario en sesión, quiero ver un timer Pomodoro sincronizado con mi compañero. | Timer circular • Ticks WS • Cambio foco/descanso automático | 5 | S2 |
| HU-07 | Como usuario, quiero poder salir con un paso de confirmación para evitar salidas accidentales. | Modal confirmación • Sesión termina para ambos • XP parcial | 3 | S2 |

## WebRTC y Comunicación

| HU | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | SP | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-08 | Como usuario, quiero encender mi cámara para sentir la presencia de mi compañero. | P2P WebRTC • Video PiP en foco • Video completo en descanso | 13 | S3 |
| HU-09 | Como usuario, quiero compartir mi pantalla durante el descanso. | Screen share solo en descanso • Botón visible | 5 | S3 |
| HU-10 | Como usuario, quiero hablar con mi compañero durante el descanso. | Mic activo solo en descanso • Silenciado en foco | 3 | S3 |
| HU-11 | Como usuario, quiero chatear durante el descanso sin interrumpir el enfoque. | Chat WS solo en descanso • Historial visible | 5 | S3 |

## Gamificación

| HU | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | SP | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-12 | Como usuario, quiero ganar XP y FocusCoins por completar sesiones. | XP acreditado • FC otorgados • Animación post-sesión | 5 | S4 |
| HU-13 | Como usuario, quiero ver mi racha activa para mantener el hábito. | Racha en navbar • Reseteo si se pierde un día | 3 | S4 |
| HU-14 | Como usuario, quiero ver un ranking global para compararme. | Leaderboard top-50 • RT • Mi posición visible | 5 | S5 |
| HU-15 | Como usuario, quiero comprar cosméticos con FocusCoins. | Catálogo • Compra con FC • Ítem equipado en perfil | 8 | S5 |

## Seguridad y Moderación

| HU | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | SP | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-16 | Como usuario, quiero reportar a un compañero por comportamiento inapropiado. | Modal reporte • Sesión termina • Bloqueo automático | 5 | S6 |
| HU-17 | Como usuario, quiero bloquear a alguien para que no vuelva a ser mi compañero. | Bloqueo en BD • Excluido de matchmaking | 3 | S6 |

### Sprint Planning

El equipo opera con Sprints de 2 semanas (10 días hábiles). Antes de cada Sprint se realiza la ceremonia de Sprint Planning: el equipo selecciona historias del Product Backlog, las descompone en tareas técnicas y estima la carga en Story Points.

| Sprint | Sprint Goal | HU incluidas | SP | Duración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Infraestructura + Autenticación | HU-01, 02, 03 | 11 SP | 2 sem. |
| S2 | Matchmaking + Sesión Pomodoro | HU-04, 05, 06, 07 | 19 SP | 2 sem. |
| S3 | WebRTC + Jardín + Chat | HU-08, 09, 10, 11 | 26 SP | 2 sem. |
| S4 | Gamificación Core + Rachas | HU-12, 13 | 8 SP | 2 sem. |
| S5 | Leaderboard + Tienda | HU-14, 15 | 13 SP | 2 sem. |
| S6 | Pulido UX + Seguridad + Demo | HU-16, 17 | 8 SP | 2 sem. |
| TOTAL | — | 17 HU | 85 SP | 12 sem. |

# Fase 2: Juego

El Juego es la fase de ejecución iterativa del proyecto. Se desarrolla en Sprints de 2 semanas con ceremonias Scrum diarias y al final de cada ciclo. El equipo construye incrementos funcionales y entregables del producto real.

### Ejecución de Sprints

Cada Sprint sigue el ciclo: planificación → desarrollo → integración continua → revisión. A continuación se detalla lo ejecutado en cada uno.

## Sprint 1 — Infraestructura + Autenticación

| Sprint Goal | Infraestructura productiva + registro/login funcionando en Vercel y Railway. |
| --- | --- |
| Módulos | /backend: core, identity ¦ /frontend: auth pages |
| Herramientas | FastAPI • Next.js 14 • Neon PostgreSQL • Upstash Redis • Alembic • JWT • bcrypt |
| Definición de Hecho | py_compile OK • tsc --noEmit OK • Deploy automático desde main |
| Resultado | ✅ Registro, login y OAuth funcionando en producción. Migración 0001 aplicada. |

Incremento entregado:

- Monorepo con estructura /backend (FastAPI) y /frontend (Next.js) configurado

- Endpoint POST /auth/register con hash bcrypt y generación JWT

- Endpoint POST /auth/login con validación y refresh token en Redis

- Flujo Google OAuth2 completo (callback, creación de usuario, JWT)

- CI/CD automático: push a main → deploy en Railway (BE) + Vercel (FE)

## Sprint 2 — Matchmaking + Sesión Pomodoro

| Sprint Goal | Dos usuarios pueden emparejarse y compartir un timer Pomodoro en tiempo real. |
| --- | --- |
| Módulos | /backend: matchmaking, sessions ¦ /frontend: session page |
| Herramientas | WebSocket • Redis Lists • asyncio game-loop • timer circular SVG |
| Definición de Hecho | Match verificado en < 5s • Timer sincronizado ±1s • Modal confirmación funcional |
| Resultado | ✅ Matchmaking y sesión Pomodoro funcionando. Migraciones 0002 aplicadas. |

Incremento entregado:

- Motor de matchmaking con LMOVE atómico en Redis (thread-safe)

- WebSocket de cola de espera con notificación de match a ambos clientes

- SessionService con game-loop asyncio: ticks/seg, estados foco/descanso

- Relay de mensajes WS entre pares dentro de la sesión

- UI: timer circular animado + selector de configuración de sesión

## Sprint 3 — WebRTC + Jardín + Chat de Descanso

| Sprint Goal | Sesión con cámara/micrófono P2P, jardín co-productivo vivo y chat en descanso. |
| --- | --- |
| Módulos | /backend: sessions (relay SIGNAL), GardenService ¦ /frontend: peer-connection.ts |
| Herramientas | simple-peer v9 • WebRTC (STUN/TURN) • GardenService game-loop |
| Definición de Hecho | P2P estable en Chrome/Firefox • Jardín crece en foco • Chat bloqueado en foco |
| Resultado | ✅ WebRTC funcional con fallback a chat. Jardín con 5 fases visuales implementado. |

Incremento entregado:

- peer-connection.ts con señalización OFFER/ANSWER/ICE vía WS existente

- UI de sesión: pantalla principal + cámara PiP (esquina inferior derecha)

- GardenService: HP +0.25/s enfocado, -0.5/s inactivo; 5 fases visuales

- Relay transparente de WEBRTC_* en session_router (sin procesamiento)

- Chat de texto habilitado únicamente en fase de descanso

- Degradación graciosa: fallback automático a solo chat si WebRTC falla

## Sprint 4 — Gamificación Core (XP + Rachas)

| Sprint Goal | Sistema XP + FocusCoins + rachas diarias con multiplicador cooperativo ×2. |
| --- | --- |
| Módulos | /backend: gamification ¦ /frontend: XP bar, streak chip |
| Herramientas | EventBus interno • asyncio • pytest (TDD) |
| Definición de Hecho | XP acreditado post-sesión • Racha visible • Cobertura tests ≥ 80% |
| Resultado | ✅ Gamificación core funcionando. Migración 0003 aplicada. Tests con 83% cobertura. |

Incremento entregado:

- GamificationService con TDD: XP por sesión, acumulación de FC, multiplicador Fire Streak

- Publicación evento session.completed desde SessionService → EventBus → GamificationService

- Migración 0003: tablas user_stats, shop_items, user_inventory

- Frontend: barra XP/nivel animada + chip de racha 🔥 en navbar

- Tests unitarios: StreakService, cálculo XP, edge cases

## Sprint 5 — Leaderboard + Tienda

| Sprint Goal | Leaderboard global en tiempo real + tienda de cosméticos funcional. |
| --- | --- |
| Módulos | /backend: gamification (shop endpoints) ¦ /frontend: /leaderboard, /shop |
| Herramientas | Redis Sorted Sets (ZREVRANGE) • FocusCoins • REST endpoints |
| Definición de Hecho | Compra verificada con fondos insuficientes testeada • Leaderboard actualiza en RT |
| Resultado | ✅ Tienda y leaderboard desplegados. Tests de lógica de compra: 100% passing. |

Incremento entregado:

- Página /leaderboard con Redis ZREVRANGE y polling en tiempo real

- Endpoints: GET /shop/items, POST /shop/buy, GET /shop/inventory

- Página /shop con catálogo, precio en FC y botón de compra

- Lógica de compra: validación fondos, ítem ya comprado, descuento de FC

- Tests: shop buy logic (fondos insuficientes, ítem duplicado)

- Pulido WebRTC UX: indicador de estado de conexión visible

## Sprint 6 — Pulido UX/UI + Seguridad + Demo

| Sprint Goal | MVP listo para demo: seguro, sin regresiones, con reporte/bloqueo y manejo de errores. |
| --- | --- |
| Módulos | Todos los módulos + middleware de seguridad + scripts de arranque |
| Herramientas | pytest-cov • security headers • rate limiting • LibreOffice (validación) |
| Definición de Hecho | pytest --cov ≥ 80% • tsc --noEmit exit 0 • Deploy limpio en producción |
| Resultado | ✅ MVP entregado. 85 SP completados. Proyecto desplegado en Railway + Vercel. |

Incremento entregado:

- Sistema de reporte/bloqueo: modal, endpoint, cierre de sesión y exclusión de matchmaking

- Security headers middleware (X-Frame-Options, CSP, HSTS)

- Rate limiting en auth: máx. 5 intentos/min por IP

- Frontend: error.tsx + not-found.tsx + loading skeletons en todas las páginas

- Suite de tests completa: pytest.ini + conftest.py + cobertura reportada

- Scripts de arranque: INICIAR_SINKA.bat (Windows) y INICIAR_SINKA.sh (Linux/Mac)

### Daily Scrum

El Daily Scrum es una ceremonia diaria de 15 minutos en la que el equipo sincroniza el estado del trabajo y detecta impedimentos. Se realiza todos los días hábiles al inicio de la jornada de desarrollo.

## Formato del Daily Scrum

Cada miembro del equipo responde tres preguntas:

- ¿Qué completé ayer? — Tareas finalizadas en la sesión de trabajo anterior.

- ¿Qué haré hoy? — Compromisos concretos para la sesión actual.

- ¿Tengo algún impedimento? — Bloqueos técnicos, dependencias externas o dudas de diseño.

## Registro de Impedimentos por Sprint

| Sprint | Impedimento detectado | Solución aplicada | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Permisos EACCES en npm install -g | Instalación local en /tmp/docx_work | ✅ Resuelto |
| S1 | Variables de entorno Railway no propagadas | Configuración manual en dashboard Railway | ✅ Resuelto |
| S2 | WebSocket timeout en Vercel (serverless) | Backend en Railway (proceso persistente) | ✅ Resuelto |
| S3 | WebRTC NAT traversal falla en redes restringidas | TURN server Metered.ca configurado | ✅ Resuelto |
| S3 | simple-peer incompatible con SSR Next.js | Import dinámico con {ssr: false} | ✅ Resuelto |
| S4 | asyncio event loop conflict en tests | conftest.py con @pytest.mark.asyncio | ✅ Resuelto |
| S5 | Redis ZREVRANGE no disponible en Upstash free | Migración a ZRANGE con REV=true | ✅ Resuelto |
| S6 | tsc --noEmit fallaba por tipos de simple-peer | types/@types/simple-peer actualizado | ✅ Resuelto |

### Incrementos del Producto

Un incremento es la suma de todos los ítems del Product Backlog completados durante un Sprint. Cada incremento debe ser potencialmente entregable y cumplir la Definición de Hecho (DoD) del equipo.

| Sprint | Versión | Incremento (funcionalidad disponible en producción) | SP acumulados |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | v0.1 | Registro, login, OAuth Google, gestión de sesión JWT. | 11 SP |
| S2 | v0.2 | Matchmaking aleatorio + Pomodoro sincronizado + configuración de sesión. | 30 SP |
| S3 | v0.3 | Cámara/mic P2P (WebRTC) + jardín co-productivo + chat en descanso. | 56 SP |
| S4 | v0.4 | XP + FocusCoins + rachas + multiplicador ×2 cooperativo. | 64 SP |
| S5 | v0.5 | Leaderboard global en RT + tienda de cosméticos con FC. | 77 SP |
| S6 | v1.0 | MVP completo: reporte/bloqueo + seguridad + tests + scripts de arranque. | 85 SP |

# Fase 3: Post-Juego

El Post-Juego es la fase de cierre del proyecto. Incluye la revisión final del producto, la retrospectiva del equipo, la integración de las últimas correcciones y la liberación formal del software. En esta fase el producto queda listo para su uso en producción o para su demostración académica.

### Sprint Review

La Sprint Review (Revisión del Sprint) se realiza al final de cada Sprint. El equipo demuestra el incremento completado a los stakeholders y recibe retroalimentación para ajustar el Product Backlog.

## Actas de Sprint Review

| Sprint | Incremento demostrado | Retroalimentación recibida | Acciones tomadas |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Registro, login y OAuth funcionando | Añadir mensaje de bienvenida post-login | Implementado en S2 como tarea técnica |
| S2 | Matchmaking + Timer Pomodoro | Agregar confirmación al salir de sesión | HU-07 añadida y completada en S2 |
| S3 | WebRTC + Jardín + Chat | Chat muy visible en foco — distrae | Bloqueado en foco; ajuste UI S4 |
| S4 | XP + FC + Rachas | Racha no visible en pantalla de sesión | Chip de racha añadido en navbar S5 |
| S5 | Leaderboard + Tienda | Falta indicar precio antes de comprar | Precio en FC visible en botón comprar |
| S6 | MVP completo v1.0 | Aprobado para demo académica | Ninguna — versión final congelada |

## Criterios de Aceptación Final (DoD Global)

El MVP se considera completo cuando cumple todos los siguientes criterios:

- py_compile backend/*.py sin errores de sintaxis

- tsc --noEmit en /frontend retorna exit code 0

- pytest --cov con cobertura ≥ 80% en capa de servicios

- Deploy automático desde main activo en Railway (BE) y Vercel (FE)

- Flujo completo verificado: registro → match → sesión → reporte → bloqueo

- Sin secretos expuestos en el repositorio público de GitHub

### Retrospectiva

La Retrospectiva es la ceremonia de mejora continua del equipo. Al final del proyecto se realiza una retrospectiva global que analiza el proceso completo de los 6 Sprints.

## ¿Qué salió bien?

- La arquitectura de módulos (identity, matchmaking, sessions, gamification) facilitó el desarrollo paralelo y evitó conflictos de merge.

- El uso de EventBus interno desacopló los módulos: gamification no necesita conocer sessions.

- El stack $0/mes (Vercel + Railway + Neon + Upstash) permitió desplegar desde el Sprint 1 sin costos de infraestructura.

- Los tests con TDD en el módulo gamification atraparon 3 bugs de lógica de rachas antes de llegar a producción.

- La degradación graciosa (fallback WebRTC → chat) mejoró significativamente la robustez ante fallos de red.

## ¿Qué se puede mejorar?

- La estimación de S3 (26 SP) fue excesiva para un Sprint de 2 semanas. Debería haberse dividido en dos Sprints.

- La configuración de TURN servers se dejó para el final de S3; debería haber estado en el backlog desde el inicio.

- No se definió un diseño UI/UX previo (wireframes); algunas pantallas requirieron refactoring cosmético en S5 y S6.

- Los tests de integración (end-to-end) no se implementaron por restricciones de tiempo; quedan como deuda técnica.

## Acciones de mejora para próximas iteraciones

| # | Acción de mejora | Responsable / Cuándo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Limitar Sprints a máximo 20 SP para mantener un ritmo sostenible. | Próximo proyecto — Sprint 1 |
| 2 | Definir wireframes de todas las pantallas antes del primer Sprint. | Pre-Juego de próximo ciclo |
| 3 | Añadir tests de integración E2E con Playwright en el backlog inicial. | Próximo Sprint 2 |
| 4 | Configurar TURN servers en Sprint 1 junto con la infraestructura base. | Próximo Sprint 1 |
| 5 | Implementar Swagger UI auto-generado desde FastAPI desde Sprint 1. | Próximo Sprint 1 |

### Liberación del Producto

La fase de liberación marca la entrega formal del software al usuario final o evaluador. Incluye la verificación del deploy en producción, la documentación técnica disponible y la demostración del flujo completo.

## Estado del Despliegue

| Componente | Plataforma / URL | Estado |
| --- | --- | --- |
| Backend (FastAPI) | Railway — rama main, auto-deploy | ✅ En producción |
| Frontend (Next.js) | Vercel — rama main, auto-deploy | ✅ En producción |
| Base de datos | Neon PostgreSQL (serverless) | ✅ Migraciones 0001–0003 aplicadas |
| Caché / Cola | Upstash Redis | ✅ Matchmaking y refresh tokens activos |
| Código fuente | GitHub — repositorio público | ✅ Sin secretos expuestos |
| Scripts locales | INICIAR_SINKA.bat / .sh | ✅ Arranque local en < 30 segundos |

## Entregables Finales del Proyecto

- Repositorio GitHub con código fuente completo, historial de commits por Sprint y rama main protegida.

- Aplicación desplegada en producción: frontend en Vercel, backend en Railway.

- Base de datos con migraciones Alembic versionadas (0001, 0002, 0003).

- Suite de tests automatizados: pytest con cobertura ≥ 80% en capa de servicios.

- Scripts de arranque para entorno local (Windows y Unix) con documentación de variables de entorno.

- PROJECT_CHARTER.md: documento técnico con arquitectura, sprints, riesgos y DoD del proyecto.

- Documento de metodología Scrum: Pre-Juego, Juego y Post-Juego (este documento).

## Métricas Finales del Proyecto

| Métrica | Resultado |
| --- | --- |
| Total Story Points completados | 85 SP |
| Velocidad promedio por Sprint | ~14 SP/sprint |
| Número de Sprints | 6 Sprints × 2 semanas = 12 semanas |
| Historias de Usuario completadas | 17 de 17 (100%) |
| Cobertura de tests | ≥ 80% en capa de servicios |
| Costo de infraestructura | $0.00 USD/mes |
| Impedimentos registrados | 8 impedimentos — todos resueltos |
| Módulos del sistema | 6 módulos (identity, matchmaking, sessions, gamification, tienda, seguridad) |
| Estado final | ✅ MVP entregado y desplegado en producción |